Принята на рассмотрение

постановлением мэра

г. Южно-Сахалинска

от 10.03.2000 N 437

ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЮЖНО-САХАЛИНСКА

НА 2000 - 2001 ГОДЫ

Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа информатизации органов местного самоуправления на 2000 - 2001 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрация г. Южно-Сахалинска |
| Разработчик Программы: | Отдел информационно - компьютерного обеспечения Комитета по экономике и промышленной политике |
| Цель Программы: | - создание единого информационного пространства органов управления города Южно-Сахалинска для обеспечения оперативного и эффективного управления социально - экономическими процессами; - создание единой системы ведения кадастров, регистров, реестров; - формирование программно - технической и информационно -аналитической среды, обеспечивающей органы управления всех уровней информацией, необходимой для обоснованного принятия решений |
| Срок реализации Программы: | 2000 - 2001 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы: | Отдел информационно - компьютерного обеспечения Комитета по экономике и промышленной политике |
| Объемы финансирования: | 2243 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: | - определение политики Администрации города в области информатизации; - разработка и реализация Комплексного системного проекта информатизации города Южно-Сахалинска; - формирование пакета нормативных документов, регламентирующих единые правила формирования и использования ресурсов и систем муниципальных предприятий и учреждений |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за реализацией Программы возлагается на Комитет по экономике и промышленной политике Администрации города Южно-Сахалинска |

1. Введение

1.1. Основания для разработки Программы

информатизации органов местного самоуправления

Основаниями для разработки Программы информатизации органов местного самоуправления являются:

- Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации";

- "Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов", одобренная решением Президента Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. N Пр-1694;

- "Концепция правовой информатизации России", утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. N 477;

- Указ Президента Российской Федерации "Вопросы формирования единого информационно - правового пространства Содружества Независимых Государств" от 27 декабря 1993 г. N 2293;

- Указ Президента Российской Федерации "О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию" от 31 декабря 1993 г. N 2334 с изменениями и дополнениями от 17 января 1997 г.;

- Указ Президента Российской Федерации "Об основах государственной политики в сфере информатизации" от 20 января 1994 г. N 170 с изменениями и дополнениями от 26 июля 1995 г., 17 января 1997 г. и 9 июля 1997 г.;

- Указ Президента Российской Федерации "Вопросы деятельности Комитета при Президенте Российской Федерации по политике информатизации" от 17 февраля 1994 г. N 328;

- Указ Президента Российской Федерации "О совершенствовании деятельности в области информатизации органов государственной власти Российской Федерации" от 21 февраля 1994 г. N 361;

- неудовлетворительное состояние интеграции автоматизированной системы информационной поддержки управления городом.

1.2. В тексте Программы

использованы следующие основные понятия

- информатизация - организационный социально - экономический и научно - технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов;

- информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах);

- информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов, массивов документов и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы;

- информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации;

- информационная среда - совокупность информационных ресурсов и систем, а также отношений, возникающих в ходе информационных процессов;

- субъекты информационных процессов - государство, физические и юридические лица, участвующие в информационных процессах в качестве собственников и владельцев информационных ресурсов, пользователей информации, участников инфраструктуры управления;

- объекты информационных процессов - информационные ресурсы, системы, технологии и средства их обеспечения.

1.3. Сущность информатизации

Сфера информатизации охватывает процессы создания, использования, модификации, утилизации информационных ресурсов с применением информационных технологий, средств информационной, вычислительной и телекоммуникационной техники.

В соответствии с действующей законодательной базой пользователями информации и равноправными субъектами в рассматриваемой области являются:

- граждане,

- органы государственной власти,

- органы местного самоуправления,

- организации,

- общественные объединения.

По характеру отношений и связей целесообразно выделить также инфраструктуру управления, которая на сегодня рассредоточена в виде структурных подразделений юридических лиц, участников информационных процессов, которые преследуют их собственные (в том числе отраслевые, корпоративные, коммерческие и т.д.) интересы и руководствуется имеющейся нормативно - правовой базой. Преобладание децентрализованного начала в управлении информатизацией зачастую рождает проблемы, препятствующие ее планомерному и эффективному проведению.

Информатизация - важный фактор устойчивого развития личности, общества, государства. Финансовые вложения в сферу информационных технологий и услуг в ряде стран превысили по объемам вложения в развитие энергетики, благодаря рекордным темпам их окупаемости. Наибольший экономический и социальный успех сегодня сопутствует тем странам, которые активно используют современные средства коммуникаций, информационных технологий и их сетевые приложения: электронную почту, дистанционное обучение, мультимедиа, телевидение, телеконференции, визуализацию, моделирование, компьютерную графику, медицинскую теледиагностику и многое другое.

Процесс информатизации безусловно не должен рассматриваться в качестве приоритетной альтернативы, но лишь в качестве неотъемлемой части процессов развития во всех областях жизнедеятельности города.

Главная цель информатизации - приведение всех элементов информационной среды города Южно-Сахалинска в такое состояние, когда информационные потребности субъектов удовлетворяются своевременно (по принципу "здесь и сейчас") в необходимом объеме при соблюдении условий безопасности, вне зависимости от расстояния и используемых технических средств.

Достижение сформулированной цели предусматривается осуществить на основе создания единого информационного пространства путем объединения возможностей заключающих информационные ресурсы информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Принципы информатизации:

- последовательность (этапность и непрерывность),

- направленность,

- эффективность,

- управляемость.

Прогнозируемыми результатами эффективного проведения информатизации города Южно-Сахалинска являются:

- улучшение условий жизни населения;

- повышение эффективности всех видов производства, за счет увеличения производительности труда, совершенствования управления, повышения качества и конкурентной способности продукции и систем управления, снижение материало- и энергоемкости;

- создание гармоничных условий для накопления и сохранения культурного наследия города, ценностей неэкономического порядка;

- обеспечение устойчивой системы комплексной безопасности города.

1.4. Цель разработки и реализации Программы

Целью разработки и реализации Программы информатизации органов местного самоуправления является:

- создание единого информационного пространства органов местного самоуправления города Южно-Сахалинска для обеспечения оперативного и эффективного управления социально - экономическими процессами;

- создание единой системы ведения кадастров, регистров, реестров;

- формирование программно - технической и информационно - аналитической среды, обеспечивающей органы местного самоуправления всех уровней информацией, необходимой для обоснованного принятия решений.

2. Информатизация администрации города

- как основание информатизации города в целом

2.1. Обоснование выбора

Развитие инфраструктуры информатизации в городе предполагает наличие достаточно заинтересованных и активных участников этого процесса, которые:

- имеют развитые информационные потребности, от полноты удовлетворения которых зависит эффективность их деятельности в целом;

- имеют развитую в количественном и качественном отношении организационную инфраструктуру, с определенной законодательством или иным образом степенью взаимодействия и субординации;

- оснащены в достаточной для начального этапа развития степени персоналом, средствами вычислительной техники, коммуникациями и имеют опыт их применения;

- в состоянии спрогнозировать развитие своих потребностей и проводить долгосрочное планирование своей деятельности;

- сами являются собственниками общезначимых информационных ресурсов;

- имеют возможность обеспечить необходимое финансирование работ по информатизации;

- в состоянии обеспечить контроль за ходом работ по информатизации в масштабах региона и за эффективностью использования затрачиваемых на это средств;

- в максимальной степени заинтересованы в комплексном развитии региона, его экономики и социальной сферы, в открытом для внешних пользователей характере информационной системы.

В наибольшей степени этому комплексу требований отвечает Администрация города, которая к тому же является и крупным производителем общественно - значимой информации.

Расширение функций местных органов власти, повышение их роли в социально - экономическом регулировании требует соответствующих инструментов системного анализа и прогнозирования социально - экономических процессов, основанных на современных средствах информатики - банках данных, компьютерных системах поддержки процедур планирования и управления.

Создание системы доступа к информационным ресурсам органов местного самоуправления необходимо для реализации прав и свобод граждан в области информации, декларированных в "Законе об информации, информатизации и защите информации".

Таким образом, исходя из объективно сложившихся условий, естественно считать первым этапом информатизации города в целом информатизацию Администрации города.

2.2. Информационная система - как инструмент

принятия управленческих решений

Исходя из того, что основой информационной системы города должна послужить информационная система Администрации города, необходимо рассмотреть базовые технологии, которые в свою очередь должны быть адаптированы для конкретных случаев применения, в том числе в технологических и производственных системах, в системах управления сельским хозяйством, учреждениями и организациями различных форм собственности. При принятии управленческих решений центральным звеном переработки информации является лицо, принимающее решение (ЛПР). За один цикл выработки и реализации управленческого решения информационная система (далее - ИС) выполняет следующие основные функции:

1. Информационную, в которой ИС реализует функции сбора, агрегатирования и представления первичной информации.

2. Консультационно - экспертную, в которой ИС решает задачи обработки первичной информации в рамках справочно - аналитических и экспертных систем.

3. Управляющую и транспортную, в которой ИС решает задачу оперативного доведения управленческих решений до исполнителей.

4. Контрольную, которая позволяет оценить эффективность принимаемых решений и обеспечивает контроль за ходом их выполнения.

------------------------------------

В оригинале приведен рис. 1 "Функциональная схема, представляющая последовательность фаз решения задач управления с применением ИС".

------------------------------------

Исходя из указанной этапности процесса принятия управленческого решения и разделения функциональных обязанностей между тремя службами (информационной, коммуникационной, аналитической) субъекта (объекта) управления, целесообразно условно разделить всю стратегию развития информационной системы на три основных направления:

- формирование информационных ресурсов;

- формирование коммуникационных и вычислительных ресурсов;

- формирование аналитических ресурсов системы.

С точки зрения приложения приведенной схемы к конкретному уровню управления (руководство, комитет, управление и т.д.), она должна служить эталонной организационной моделью, позволяющей облегчить взаимодействие различных уровней управления за счет четкого функционального разделения полномочий и ответственности внутри каждого уровня и между уровнями. Кроме того, один и тот же орган управления чаще всего выполняет одновременно функции и субъекта и объекта управления.

Описанный процесс позволяет рассматривать аппарат административной организационной структуры и ИС как партнеров, одновременно участвующих в решении задач управления, причем задачи между партнерами могут перераспределяться в зависимости от степени развития ИС.

3. Состояние информационной системы

администрации города

3.1. Коммуникационные и вычислительные ресурсы

В настоящее время в Администрации города Южно-Сахалинска находятся в эксплуатации 154 компьютеризированных рабочих места, из них 56 - в главном здании Администрации.

В локально - вычислительную сеть (ЛВС) объединены:

В главном здании администрации:

- 6 компьютеров Управления архитектуры и градостроительства;

- 3 компьютера Юридического отдела Контрольно - правового управления;

- 2 компьютера Финансового управления Администрации города;

- 13 компьютеров Комитета по экономике и промышленной политике;

- 5 компьютеров Отдела финансирования и кредитования.

В здании Управления социального обеспечения:

- 30 компьютеров.

В зданиях Департамента жилищно - коммунального хозяйства:

- 16 компьютеров.

Отдел по связям с общественностью:

- 5 компьютеров (одноранговая сеть, т.е. без центрального сервера с сетевой операционной системой).

На все структурные подразделения Администрации города используется один адрес электронной почты через почтовый сервер Администрации области. Распределение и доставка электронной почты производится Отделом оперативного контроля. Также, через Интернет - сервер Администрации области имеется удаленный доступ к глобальной справочно - информационной сети, но его распределение между структурными подразделениями по существующему каналу представляется невозможным.

3.2. Информационное наполнение

В использовании вычислительной техники можно выделить два основных направления: использование универсальных программных средств (текстовых и графических редакторов, электронных таблиц, клиентов электронной почты и т.д.) и использование специализированных программных средств.

В подавляющем большинстве случаев в структурных подразделениях Администрации города Южно-Сахалинска в качестве универсальных программных средств используется офисный пакет корпорации Microsoft - MS Office 97.

В Отделе финансирования и кредитования эксплуатируется сопровождаемая фирмой - поставщиком система автоматизированного бухгалтерского учета Abacus. В бухгалтериях структурных подразделений Администрации города также используются электронные системы бухгалтерского учета ("1С Бухгалтерия", "Бэст", "Парус" и т.д.).

Для решения отдельных задач в Администрации города используются узкоспециализированные, как правило, локальные базы данных по отдельным вопросам и средства по их ведению:

- Справочная юридическая база "КонсультантПлюс" (сетевая версия в главном здании Администрации города);

- Учетная база по временным объектам торгового и бытового назначения г. Южно-Сахалинска;

- Учетная база актов гражданского состояния населения г. Южно-Сахалинска;

- Учетные базы регистрации льготных категорий граждан г. Южно-Сахалинска;

- Программный пакет по назначению и выплате пенсий и пособий;

- Базы в Финансовом управлении Администрации города: Месячный отчет по бюджету, Годовой отчет по бюджету, Доходы бюджета;

- Реестр регистрации предприятий и предпринимателей в Отделе регистрационной деятельности Комитета по экономике и промышленной политике Администрации г. Южно-Сахалинска;

- Различные базы по делопроизводству (учетные карточки, учет приема граждан и т.д.).

3.3. Аналитическое обеспечение

Отказ от централизованного планирования, либерализация экономики и рыночные преобразования в России вызвали необходимость создания новых методов государственного регулирования и управления страной. Существенно повысились требования к информационным технологиям, обеспечивающим процессы принятия решений высшими органами государственной власти. Наиболее важная роль отводится таким звеньям технологий, как оценка проблемных ситуаций, выработка планов действий и прогнозирование их последствий. В связи с отсутствием в настоящее время необходимой правовой базы затруднено проведение разработок средств макро- и микроэкономического анализа социально - экономических процессов в городе.

4. Проблемы развития

4.1. Коммуникационные и вычислительные ресурсы

Интеграция вычислительных средств структурных подразделений Администрации города позволяет воспользоваться следующими услугами компьютерных сетей:

- взаимный доступ внутри комплекса объединенных ЛВС к информационным ресурсам, накапливаемым силами различных подразделений;

- прямой доступ всех удаленных абонентов узла к информационным базам данных, хранящимся на центральных компьютерах сети;

- электронная почта, позволяющая совершать взаимный обмен сообщениями внутри комплекса объединенных ЛВС, в 17 районах Сахалинской области и в более чем 200 странах мира, объединенных сетью Internet;

- выход через центральные коммуникационные ресурсы к базам данных в сотнях информационных систем всего мира, содержащих научную, фактографическую и коммерческую информацию.

Затруднения, связанные с объединением на информационном уровне структурных подразделений Администрации равно как предприятий и организаций города, обусловлены дорогостоящими коммуникационными технологиями и большими материальными затратами на приобретение соответствующего оборудования. Кроме того, довольно высокими остаются цены местных предприятий, предоставляющих услуги по подключению к глобальной сети Internet.

Следует отметить, что 20% эксплуатируемой в подразделениях Администрации города компьютерной техники не позволяет использовать в работе современное объектно - ориентированное программное обеспечение и требует замены или модернизации.

Немалые проблемы и довольно большие затраты времени и средств вызывает текущее техническое обслуживание компьютерной техники.

4.2. Информационное обеспечение

Базы данных органов местного самоуправления, содержащие социально - экономическую информацию (как в сети Администрации, так и внутри структурных подразделений), представляют из себя, в основном, базы данных готовых документов, что усложняет дальнейшую аналитическую обработку, т.к. не предусматривают возможность проведения выборок, группировок, сортировок и т.д.

Ввиду лингвистической и форматной несовместимости затруднена интеграция баз данных структурных подразделений.

На многих компьютеризированных рабочих местах используется только лишь универсальные программные средства, тогда как необходимо специализированное статистическое или аналитическое программное обеспечение.

4.3. Аналитическое обеспечение

Отсутствие унифицированных средств анализа и прогноза в структурных подразделениях органов местного самоуправления не позволяет не только проводить системный анализ социально - экономических процессов, происходящих в городе, но и просто сопоставлять полученные результаты. Необходимо формирование единой информационно - аналитической среды, позволяющей поддерживать обмен как числовой, так и графической информацией между разнообразными платформами.

5. Пути решения

5.1. Общесистемный подход

Как правило проекты развития информационной системы лежат либо в плоскости сетей передачи данных без привязки к конкретным задачам потенциальных пользователей, либо в решении отдельных прикладных задач без учета телекоммуникационных возможностей системы (а чаще всего при проектировании отдельных подсистем предполагается, что этих возможностей просто не существует, что порождает громоздкие и неработоспособные решения).

Учитывая новые технологические аспекты, появившиеся в ходе развития информационной системы, можно предложить ряд мер организационного и технического характера, благодаря которым, система получит новое качество и перспективу для развития в части информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городом Южно-Сахалинском.

Предлагаемое комплексное развитие информационной системы, предусматривающее сбалансированное развитие транспортных компонент и использующих их прикладных систем. Это наиболее оптимальный путь быстрого и качественного решения проблем, которое дает максимальную отдачу от вложенных средств. Кроме того, Программа предусматривает выравнивание дисбаланса между развитым ядром системы и существенно отстающей периферией, что само по себе повышает эффективность использования центрального оборудования и отдачу от уже вложенных в него средств за счет улучшения информационного наполнения системы со стороны периферии и востребованности услуг ядра системы.

5.2. Коммуникационные и вычислительные ресурсы

Необходимо:

- создание единой коммуникационной инфраструктуры города, взаимоувязанной с внешними глобальными информационными системами и обеспечивающей для всех подразделений органов местного самоуправления в городе полный набор коммуникационных услуг и сервисов;

- расширение штата Отдела информационно - компьютерного обеспечения посредством введения технических должностей системотехника и администратора по безопасности информационной системы.

5.3. Информационное обеспечение

Необходимо создание распределенной системы баз данных в структурных подразделениях Администрации города, которая должна быть согласована во всех своих частях по системным интерфейсам, классификаторам, полноте информации, технологическим способам обработки информации.

Основой всех работ по развитию информационных ресурсов должна стать их последовательная систематизация на основе формирования системы показателей и внедрения единых классификаторов. Формирование указанной системы связано с дальнейшим совершенствованием и расширением сфер применения баз данных двух видов:

- банков готовых документов (БГД);

- банков данных по показателям (БДП).

Необходимо пересмотреть состав банка данных органов местного самоуправления для обеспечения комплексного и многократного использования показателей, необходимых для решения важнейших задач города.

5.4. Аналитическое обеспечение

Необходимо формирование единой информационно - аналитической среды, позволяющей в режиме "клиент - сервер" поддержать обмен как числовой, так и графической информацией между разнообразными платформами. Разработанные аналитические средства должны на основе доступа к статистической и учетной информации обеспечить построение прогноза развития социально - экономической ситуации в городе на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, визуализацию полученных результатов в отраслевом разрезе. Создание описанной системы позволит в дальнейшем подключать к ней любые учреждения, предприятия и организации, взаимодействие с которыми необходимо для эффективной работы органов управления всех уровней.

6. Этапы программы

по направлениям развития

информационной системы органов местного самоуправления

Достижение главной цели информатизации при соблюдении указанных выше принципов предполагается путем проведения двух основных этапов.

6.1. Первый этап

До конца 2001 года - подготовка к интеграции, комплектование сегментов, отладка коммуникационной среды:

1) инвентаризация, тестирование, модификация имеющихся информационных ресурсов и систем;

2) определение локально обусловленных правил реализации информационных процессов и рекомендаций по взаимодействию субъектов;

3) подготовка проекта объединения ЛВС структурных подразделений на единой физической основе;

4) формирование локальных системных проектов и на их основе Комплексного системного проекта информатизации и создания единого информационного пространства.

Приоритеты в применении субъектами тех или иных информационных технологий на этом этапе устанавливаются структурами управления самих субъектов с учетом собственных интересов последних, действующей нормативной базы, рекомендаций координационного органа, складывающихся мировых тенденций в рассматриваемой предметной области.

При решении задач первого этапа необходимо придерживаться государственных статистических стандартов и классификаторов, использовать единый реестр предприятий и организаций, содержащий сведения об организациях держателях государственных, негосударственных и смешанных информационных ресурсов, а также по видам информационной продукции и услуг. Это может быть обеспечено путем создания:

- городского центра для накопления сведений о государственных информационных ресурсах и условиях доступа к ним пользователей, а также для сертификации информационных систем и сетей, баз и банков данных;

- региональных и межрегиональных государственных и коммерческих организаций для справочно - информационного обслуживания юридических и физических лиц.

Четко узаконенной структуризации информационных ресурсов по принадлежности к данным видам на территории города нет. Исключение составляют государственные ресурсы, формируемые в соответствии со сферами ведения. К государственным информационным ресурсам относятся:

- ресурсы, создаваемые для обеспечения деятельности органов государственной власти и вырабатываемые в результате этой деятельности;

- ресурсы, создаваемые для обеспечения органов муниципального управления, деятельности других государственной и муниципальных учреждений (прежде всего социальной сферы);

- ресурсы, создаваемые негосударственными организациями по заказам и в интересах органов государственной власти и муниципального управления.

Государственные информационные ресурсы являются основой единого информационного пространства России. Основанием для включения негосударственных информационных ресурсов в единое информационное пространство должно являться их соответствие требованиям единого порядка формирования и использования информационных ресурсов различных видов. Государственные и негосударственные информационные ресурсы, по существу, образуют системы взаимоувязанных информационных ресурсов, использующих как традиционные информационные технологии и носители информации, так и автоматизированные базы и банки данных. Эта система должна быть открыта для включения в нее по мере необходимости вновь создаваемых информационных ресурсов. Создание систем формирования, распространения и рационального использования информационных ресурсов осуществляется на основе комплексного подхода, который включает:

- выделение и создание системных проектов локальных информационных систем в городе по ключевым позициям организационных, управленческих и социальных структур (ЖКХ, КУМС, ФУ);

- адаптацию существующих локальных систем формирования, распространения и рационального использования информационных ресурсов к современным информационным технологиям и новым требованиям социально - экономического развития.

6.2. Второй этап

Последующие 2 - 3 года - создание в Южно-Сахалинске интегрированной информационной среды города на базе единого информационного пространства, которое представляет собой совокупность информационных ресурсов и систем, телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим оптимальное информационное взаимодействие субъектов, а также наиболее полное удовлетворение их информационных потребностей. Формирование инфраструктуры управления процессом информатизации.

Интегрированная информационная среда города рассматривается как комплекс взаимоувязанных и взаимодействующих отраслевых, корпоративных и проблемно - ориентированных информационных сред, в том числе:

- органов государственной власти и местного самоуправления;

- социальной и правовой сферы (наука, образование, культура, средства массовой информации, здравоохранение, социальное обеспечение, занятость, жилищно - коммунальное хозяйство, юридические консультации и т.д.);

- сферы производства и производственной инфраструктуры (сельское хозяйство, промышленность, энергетика, связь, транспорт, строительство и т.д.);

- сферы рыночной инфраструктуры (банки, фонды и т.д.).

Интегрированная информационная среда города включает в себя следующие главные компоненты:

1. Информационные ресурсы и системы, механизмы предоставления услуг на их основе.

2. Коммуникационную среду.

3. Организационную инфраструктуру, обеспечивающую устойчивое развитие информационной среды.

4. Систему подготовки и переподготовки специалистов и пользователей информационной среды.

Организационно - технические и технологические аспекты построения интегрированной информационной среды города Южно-Сахалинска должны учитывать требования, которые включают необходимость:

1) обеспечения возможности вертикальной и горизонтальной интеграции имеющихся и вновь создаваемых городских, корпоративных и проблемно - ориентированных информационных сред при соблюдении единства организационных, технических и технологических принципов построения информационных систем;

2) строгого соблюдения стандартов в области информационно - вычислительных сетей и средств связи, информационных ресурсов и систем, использования сертифицированных программных и аппаратных средств;

3) обеспечения информационной безопасности и многоуровневой защиты информации от несанкционированного доступа, включая гарантии подлинности передаваемой информации в телекоммуникационных системах;

4) формирования и использования информационных ресурсов на основе идеологии информационных хранилищ и открытых систем, обеспечивающих возможность совместного использования различных аппаратных платформ и операционных систем;

5) учета, регистрации и сертификации информационных ресурсов.

Обязательным фактором устойчивого развития интегрированной информационной среды является нормативно - правовая база, определяющая основы регулирования в городе Южно-Сахалинске отношений субъектов, участвующих в информационных процессах и в информатизации, с учетом локальных особенностей.

Разработка Комплексного системного проекта информатизации и создания единого информационного пространства города Южно-Сахалинска в Программе рассматривается в качестве ключевой позиции при формировании механизмов интеграции и координации действий по развитию интегрированной информационной среды.

7. Основные направления и задачи информатизации

7.1. Информатизация сферы муниципального управления

- определение муниципальной политики в области информатизации;

- разработка и реализация Комплексного системного проекта информатизации города Южно-Сахалинска;

- формирование пакета нормативных документов, регламентирующих единые правила формирования и использования ресурсов и систем муниципальных предприятий и учреждений;

- обеспечение системы информационной поддержки принятия решений органами местного самоуправления путем создания комплексных визуально - воспринимаемых моделей управляемых систем, а также внедрения интерактивных методов участия граждан в процессах самоуправления с помощью современных информационных технологий.

7.2. Формирование информационных ресурсов субъектами

в пределах своего ведения, инвентаризация,

тестирование, модификация имеющихся ресурсов и систем

- разработка силами субъектов системных проектов локальных информационных систем развития корпоративных, отраслевых и проблемно - ориентированных информационных сред с определением источников и сроков финансирования с обязательным изысканием возможности получения средств из различных источников (в т.ч. грантов, долевого участия и т.д.);

- внедрение средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий.

7.3. Создание Коммуникационной среды

Важнейшей задачей процесса интеграции информационного пространства является создание взаимоувязанной коммуникационной инфраструктуры внутри Сахалинской области (для областного, городского и районного уровней), имеющей выходы во внешние глобальные телекоммуникационные и информационные системы и обеспечивающей для абонентов по всей территории области полный набор коммуникационных услуг и сервисов. Это позволит локализовать местный информационный график и увеличить эффективные скорости обмена информацией в пределах Сахалинской области.

7.4. Создание инфраструктуры управления

процессами информатизации

для решения следующих задач по:

- популяризации возможностей информационных систем и технологий, функционирующих на территории города Южно-Сахалинска;

- формированию общественного мнения о целесообразности и необходимости проведения информатизации в Южно-Сахалинске;

- разработке организационно - технических рекомендаций по созданию и использованию информационных систем и сетей телекоммуникаций, взаимодействию между субъектами информационных процессов;

- создание координационного органа для учета и согласования интересов владельцев и пользователей информационных ресурсов разного уровня (муниципального, областного, федерального подчинения, остальных юридических и частных лиц);

- анализа, мониторинга, координации процессов информатизации города Южно-Сахалинска;

- увязки с общегосударственными и межрегиональными процессами информатизации;

- разработке и реализации механизмов кредитно - финансовой, инвестиционной и инновационной политики, в том числе долевого финансирования проектов;

- развитию международных и межрегиональных связей в рассматриваемой предметной области;

- разработке проектов законодательных и иных нормативных актов по вопросам информатизации;

- разработке механизмов научно - технической и технико - экономической экспертиз конкурсных вариантов проектов информатизации и результатов их реализации.

7.5. Создание условий информационной безопасности как важнейшего фактора интеграции корпоративных, отраслевых и проблемно - ориентированных информационных сред в единое информационное пространство.

7.6. Совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающих функционирование и развитие информационной среды города Южно-Сахалинска, на основе передового мирового опыта и современных тенденций развития информационных технологий, средств телекоммуникаций и технологий обучения.

8. Информационная безопасность и защита информации

Определяющим фактором интеграции в единое информационное пространство города Южно-Сахалинска индивидуальных, корпоративных, отраслевых и государственных информационных систем и ресурсов является обеспечение должного уровня информационной безопасности для каждого субъекта, принявшего решение войти в это пространство.

В едином информационном пространстве должны быть созданы все необходимые предпосылки для установления подлинности пользователя, подлинности содержания и подлинности сообщения (т.е. реализованы механизмы идентификации и аутентификации).

При реализации предлагаемой Программы должна быть создана система информационной безопасности, которая включает необходимый комплекс мероприятий и технических решений по защите:

- от нарушения функционирования сети путем исключения воздействия на информационные каналы, каналы сигнализации, управления и удаленной загрузки баз данных, коммуникационного оборудования, системного и прикладного программного обеспечения;

- от несанкционированного доступа к информации путем обнаружения и ликвидации попыток использования ресурсов сети, приводящих к нарушению целостности сети и информации, изменению функционирования подсистем распределения информации;

- от разрушения встраиваемых средств защиты с возможностью доказательства неправомочности действий пользователей и обслуживающего персонала сети;

- от внедрения программных "вирусов" и "закладок" в программные продукты и технические средства.

Решение указанных задач предлагается путем обеспечения:

1) конверсии технологий информационной безопасности и защиты информации и информационных систем, телекоммуникационной среды от несанкционированного использования и воздействий.

2) защиты ресурсов за счет параллельного доступа к управляющим базам данных и проверки полномочий при обращении к ресурсам сети.

3) защиты технических средств и помещений от утечки по побочным каналам и от возможного внедрения в них электронных устройств съема информации.

4) реконфигурации сетей, узлов и каналов связи.

5) организации замкнутых подсетей и адресных групп.

6) установки внешнего и внутреннего защитного оборудования в точках сопряжения ЛВС организаций и предприятий с региональной информационной средой.

7) развития специализированных защищенных рабочих мест, ЛВС и корпоративных сетевых сегментов.

8) развития и использования технологий подтверждения подлинности объектов данных, пользователей и источников сообщений.

9) применения технологий обнаружения целостности объектов данных.

Отдельно следует отметить задачи обеспечения безопасности разрабатываемых и модифицируемых систем в интегрированной информационной среде, так как в процессе модификации неизбежно возникновение дополнительных ситуаций незащищенности системы.

Для решения данной проблемы, наряду с общими методами и технологиями, следует отметить введение ряда требований к разработчикам, создания регламентов внесения изменений в системы, а также использования специализированных средств для закрытия внутреннего графика разработчиков.

9. Комплексный системный проект информатизации

и создания единого информационного пространства

Организационной основой реализации второго этапа информатизации города Южно-Сахалинска должен стать Комплексный системный проект информатизации и создания единого информационного пространства города.

Комплексный проект послужит механизмом интеграции и координации федеральных, отраслевых, корпоративных программ и локальных проектов информатизации структурных подразделений Администрации города, принятых к осуществлению на территории города. Он призван мобилизовать внутренние ресурсы города и объединить их с внешними, а также создать для участников развития информационной индустрии предпосылки по формированию различного рода консорциумов при решении общих задач, консолидации ресурсов для более эффективного их использования.

Реализация проектов и мероприятий Комплексного проекта, финансируемых из городского бюджета, должна предусматривать конкурсный отбор исполнителей.

В процессе формирования Комплексного проекта необходимо осуществить инвентаризацию действующих проектов, затрагивающих рассматриваемую предметную область и финансируемых за счет городского бюджета, с последующим проведением технико - экономической экспертизы. В Комплексном проекте должны быть выделены первоочередные проекты, "опорные зоны" и "опорные объекты", играющие определяющую роль в социально - экономическом развитии города. Эти направления должны иметь приоритетное финансирование из муниципального бюджета, носить заказной характер с конкурсным отбором авторов.

Условием успешной реализации проекта является развитая, надежно функционирующая система управления, способная своевременно, комплексно и эффективно решать всю совокупность социально - экономических задач. Необходимы последовательные, рассчитанные на перспективу, скоординированные действия всех структурных подразделений Администрации, учитывающих как государственные интересы, так и интересы жителей города.

Деятельность всех органов местного самоуправления, участвующих в реализации Комплексного проекта, должна регламентироваться положениями, утверждаемыми Главой местного самоуправления города Южно-Сахалинска.

Одним из условий эффективной реализации Комплексного проекта является разработка и принятие пакета дополнительных нормативно - правовых документов:

- О правилах формирования и ведения баз и банков данных, реестров информационных ресурсов Администрации города Южно-Сахалинска.

- О регламенте функционирования и доступности информационных систем органов местного самоуправления.

- О правах пользователей информационных ресурсов и телекоммуникационных систем Администрации города Южно-Сахалинска.

Другой важной составляющей нормативно - правовой базы является пакет нормативно - технических документов (например, рекомендаций), который направлен на стандартизацию и унификацию процедур информационного обмена на территории города Южно-Сахалинска между федеральными, региональными и ведомственными информационными системами; обеспечение совместимости открытых банков данных; организация распределенной обработки информации; построение специализированных профилей и т.д.).

Целесообразно эти работы проводить совместно со структурами власти и управления областей Дальневосточного региона, активно привлекая к ней специалистов города Южно-Сахалинска, а также используя опыт мировой практики в этой области.

Мероприятия по реализации программы

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примерная стоимость реализации мероприятий(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка Комплексного системного проекта информатизации органов местного самоуправления | IV квартал 2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения совместно с руководством и структурными подразделениями Администрации города | 450 |
| Разработка системных проектов локальных информационных систем в: - Департаменте ЖКХ; - КУМСе; - Городском Финансовом управлении | I квартал 2000 года III квартал 2000года IV квартал 2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения, Департамент ЖКХ, КУМС, Городское Финансовое управление | 300 300 300 |
| Разработка технического проекта локально - вычислительной сети в Управлении социальной защиты населения | II квартал 2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения |  |
| Реализация проекта локально - вычислительной сети в Управлении социальной защиты населения и приобретение необходимого оборудования | III квартал 2000 года | Управление социальной защиты населения | 500 |
| Организация распределенного доступа подразделений Администрации города к глобальной сети по выделенному каналу связи | II квартал 2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения | 90 Ежемесячно 15 |
| Организация почтового сервера и службы электронной почты Администрации города | III квартал 2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения |  |
| Создание Web-сервера Администрации города и размещение на нем городского сайта | III квартал 2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения, Отдел по связям с общественностью |  |
| Введение в штат Отдела информационно - компьютерного обеспечения двух должностей ведущих специалистов по информационной безопасности и системного Администратора сети | II квартал 2000 года | Отдел муниципальной службы | 80(на 2000 год с 1 апреля) 111 (в год) |
| Организация унифицированного электронного документооборота | II квартал2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения |  |
| Создание проекта комплекса объединенных локально – вычислительных сетей на единой физической основе | IV квартал2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения |  |
| Создание комплекса мероприятий и технических решений по информационной безопасности и защите информации | IV квартал2000 года | Отдел информационно - компьютерного обеспечения |  |
| Обучение специалистов отдела информационно - компьютерного обеспечения (двачеловека) | в течение2000 - 2001 годов | Отдел информационно - компьютерного обеспечения | 97 |
| Подготовка нормативно - правовых документов | постоянно | Отдел информационно - компьютерного обеспечения |  |
| Итого: |  |  | 2243 |

Председатель

Комитета по экономике

и промышленной политике

А.М.Косолапов